## Slide 1
Standardisiertes Verfahren: Infrastrukturänderungen in Jira (INFRARCH)
Management Summary & Erfüllung der Akzeptanzkriterien | Konzept & PoC
▪ Ausgangslage & Herausforderung
• Infrastrukturänderungen (Netzwerk, DNS, Firewall, OS, Zertifikate) betreffen oft dutzende IT-Produkte gleichzeitig.
• Heterogene Projektlandschaft: Viele Anwendungen besitzen ein eigenes Jira-Projekt, kleinere IT-Produkte oder Legacy-Systeme jedoch nicht.
• Unklare Betroffenheit bei generischen Diensten (z. B. DNS-Resolver, Subnetz-Routen) führt bisher zu manuellem Nachsteuerungsaufwand.
▪ Lösungsansatz & Zielbild
• Zentrales Master-Projekt (INFRARCH) als Single Point of Truth für alle Infrastruktur-Anpassungsanträge.
• Zweistufiges Prozessmodell: Fall A (Betroffene unbekannt / Self-Identify) und Fall B (Betroffene bekannt / Direkt-Adressierung).
• Zentraler Bulk-Creation-Service: Automatische Anlage von Epic + bis zu 100+ Child-Issues aus Excel/CSV/JSON in < 5 Minuten ohne Skripting in den Teams.
▪ Mehrwert & Governance
• 100 % Erfassung aller IT-Produkte durch definierten Fallback im Sammelprojekt INFRARCH (Label: no-product-jira).
• End-to-End-Transparenz durch Echtzeit-Dashboards, standardisierte JQL-Filter und automatisierte SLA-Reminder.
• Revisionssichere Dokumentation für Change-Management (ServiceNow-Kopplung) und Rollback-Fähigkeit im Testbetrieb.

## Slide 2
1. Use Cases & Fachliche Prozessvarianten (Fall A vs. Fall B)
Klare Differenzierung nach Kenntnisgrad der Betroffenheit und Jira-Verfügbarkeit
▪ Fall A: Betroffene unbekannt (Generisch)
• Beispiele: Abschaltung alter DNS-Server, Proxy-Änderungen, TLS-Cipher-Härtung.
• Vorgehen: Anlage eines Master-Epics + generisches Sammel-Ticket in INFRARCH.
• Kommunikation: Konzernweiter Community-Post + Sammelmail an alle Product Owner (PO) / Service Owner (SO) mit Aufruf zur Selbstidentifikation bis Frist X.
• Bei positiver Rückmeldung: Anlage eines dedizierten Child-Tickets zur Testkoordination; Restrisiko wird bewusst über Incident/Problem-Prozess begleitet.
▪ Fall B: Betroffene bekannt (Direkt-Zuordnung)
• Beispiele: Firewall-Regel-Migration, Server-/OS-Upgrade, Datenbank-Cluster-Schwenk mit bekannter KVKID-Liste aus CMDB.
• Vorgehen: Automatisierte Massenanlage von Child-Tickets je betroffenem Produkt (KVKID).
• Aufgabe der Produktteams: Bewertung der Umsetzbarkeit, Bestätigung des Change-Fensters und Durchführung definierter Abnahmetests.
• Steuerung: Gezielte Eskalation nur bei Fristüberschreitung (SLA-Breach) oder gemeldeten Blockern.
▪ Sonderfälle: Kein Produkt-Jira & Triage
• Szenario 'Kein eigenes Jira-Projekt': Hat eine KVKID kein eigenes Jira-Projekt, legt der Bulk-Service das Child-Ticket automatisch stellvertretend im Projekt INFRARCH an und lädt den PO/SO per E-Mail ein.
• Szenario 'Unsichere Betroffenheit (Triage)': Ticket wird mit Status/Label 'triage-unklar' erzeugt. Der SO erhält eine verkürzte Prüf-Deadline, um die Betroffenheit zu verifizieren oder begründet auszuschließen.

## Slide 3
2. Systemkontext & Technische Zielarchitektur
Zusammenspiel von Datenquellen, zentralem Bulk-Service und Jira REST API
▪ 1. Datenquellen & Inventar (Input)
• CMDB & Anwendungsregister: Mapping von KVKID / Service-ID zu Product Owner (PO), Service Owner (SO) und Ziel-Jira-Projekt.
• Infrastruktur-Exporte: Firewall-Regellisten, Server-/VM-Inventar, DNS-Zonen-Logs, Zertifikatslisten.
• Standardisiertes Intake-Excel / JSON: Konsolidiert Change-Metadaten (Tab 1) und betroffene Objektlisten (Tab 2).
▪ 2. Zentrales Ticketing-Tooling (PoC-Service)
• Leichtgewichtiger Python-Service (perspektivisch Web-/JSM-Formular oder CI/CD-Runner), zentral bereitgestellt durch INFRARCH.
• Übernimmt Vorab-Validierung (Pflichtfelder, Datumsformate, KVKID-Syntax).
• Prüft per API, ob das Ziel-Jira-Projekt existiert – falls nicht, automatisches Fallback-Routing nach INFRARCH.
▪ 3. Jira Data Center / Cloud & Schnittstellen
• Authentifizierung über dedizierten technischen Service-User mittels Personal Access Token (PAT) / OAuth 2.0.
• Nutzung des Endpunkts POST /rest/api/2/issue/bulk für performante Massenanlage.
• Projektübergreifende Verknüpfung (Epic-Link / Issue-Link 'Relates to') zum Master-Epic in INFRARCH.

## Slide 4
3. Datenmodell, Pflichtfelder & Labeling-Konzept
Standardisierte Attribute für volle Filterbarkeit und eindeutige Zuordnung
▪ Pflichtfelder (Master-Epic & Child-Issues)
• Summary (Titel): Standardisiertes Präfix ([INFRA-CHANGE], [INFRA-ACTION], [INFRA-TRIAGE]) + KVKID + Anwendungsname.
• Service / KVKID: Eindeutige Kennung des IT-Produkts aus der CMDB (Pflicht in Fall B, 'KVK-0000' bei Fall A Sammel-Ticket).
• Umgebung (Stage): Mehrfachauswahl (DEV, TEST, STAGE, PROD).
• Change-Fenster & Fälligkeitsdatum (Due Date): Exakter Durchführungszeitraum sowie Frist für die Rückmeldung/Testabnahme.
▪ Inhaltliche Struktur & Optionalfelder
• Betroffene Objekte: Strukturierte Liste von Hostnamen, IP-Adressen, Subnetzen oder Firewall-Regel-IDs im Ticket-Body.
• Risikoeinschätzung & Testanforderung: Einstufung (Niedrig bis Kritisch) und explizite Vorgabe zum geforderten Abnahmetest (z. B. Smoke-Test).
• Ansprechpartner: Technischer Lead seitens Infrastruktur (Reporter) sowie verantwortlicher PO/SO (Assignee).
▪ Labeling- & Komponenten-Schema
• Prozess-Labels: 'infra-change', 'fall-a' bzw. 'fall-b', 'change-<chg-id>'.
• Triage- & Routing-Labels: 'betroffen-klar', 'triage-unklar', 'self-identify', 'no-product-jira' (für Sammelprojekt-Fallback).
• Idempotenz-Label: 'idem-<sha1-hash>' zur sicheren Vermeidung von Duplikaten bei erneutem Skript-Lauf.

## Slide 5
4. Technische Umsetzung & Architekturentscheidung (Optionenvergleich)
Robuste Implementierung via Jira REST API vs. native Alternativen
▪ PoC-Lösung: Python Bulk-Service (REST API)
• Endpunkt: /rest/api/2/issue/bulk – bündelt bis zu 50 Issues pro API-Call (Skalierung auf 100+ Issues in unter 2 Minuten).
• Idempotenz & Deduplizierung: Berechnung eines deterministischen Hashes aus (Change-ID + KVKID + Umgebung); Vorab-Check verhindert doppelte Tickets.
• Resilienz: Exponential Backoff & Retry-Logik bei HTTP 429 (Rate Limit) oder temporären 5xx-Fehlern.
• Rollback-Fähigkeit: Integrierter Rollback-Parameter schließt oder löscht Testtickets im PoC-Projekt per Batch.
▪ Bewertung der Alternativen
• Jira Native CSV-Import: Für gelegentliche manuelle Nutzung geeignet, aber fehleranfällig beim Feld-Mapping und ohne automatischen Projekt-Existenz-Check.
• Jira Automation (Out-of-the-box): Ideal für Reminder, Status-Synchronisation und Eskalationen, aber bei >50 Child-Issues aus Anhängen durch Ausführungs-Limits beschränkt.
• ScriptRunner / JMWE / Forge App: Sehr gute Zieloption für den späteren Ausbau als integriertes Self-Service-Formular direkt in Jira.
▪ Empfohlene Kombination (Hybrid)
• Ticket-Erzeugung: Zentrales Python-Tool / Intake-Excel (PoC) für maximale Kontrolle, Validierung und Geschwindigkeit.
• Laufzeit-Steuerung: Jira Automation übernimmt nach der Anlage alle zeitgesteuerten Erinnerungen, SLA-Checks und Eskalationen.

## Slide 6
5. UX, Prozess-Intake & Kommunikations-Templates
Nahtlose Führung der Stakeholder vom Antrag bis zur Rückmeldung
▪ Einfacher Prozess-Intake (UX)
• Stufe 1 (PoC): Vorkonfiguriertes Excel-Template mit Dropdown-Validierungen, Formeln und automatischer JSON/CSV-Übergabe.
• Stufe 2 (Ausbau): JSM-Portal / Web-Formular mit Serienbrief-Logik und direktem CMDB-Lookup der KVKID.
• Keinerlei lokales Skripting oder API-Wissen bei den anfordernden Infrastruktur-Architekten oder Produktteams notwendig.
▪ Kommunikationspaket Fall A (Unbekannt)
• Standardisierte Vorlage für Intranet / Tech-Community-Post + Sammelmail an den Verteiler aller POs/SOs.
• Enthält: Klare Beschreibung der technischen Änderung (z. B. DNS/Netz), Prüf-Checkliste zur Selbstidentifikation, Frist und Direktlink zum Master-Epic.
• Low-Barrier-Rückmeldung: Kommentar direkt im Sammel-Ticket oder Klick auf Vorlagen-Link.
▪ Kommunikationspaket Fall B & Sammelprojekt
• Direkt adressierte Jira-Tickets an die ermittelten POs/SOs mit klarer Call-to-Action (Impact bestätigen, Zeitfenster prüfen, Tester benennen).
• Spezielle E-Mail-Vorlage für Teams ohne eigenes Jira-Projekt: Erklärt kurz, wie sie ihr stellvertretendes Ticket im Projekt INFRARCH einsehen und quittieren.

## Slide 7
6. Reporting, Steuerung, JQL-Filter & Automation-Regeln
End-to-End-Transparenz über Rückmeldequoten, SLAs und Blocker
▪ Die 3 zentralen JQL-Filter (PoC-Assets)
• 1. Overall-Status je Change: project = INFRARCH OR issue in linkedIssues('INFRARCH-100') AND labels = 'infra-change'
• 2. SLA verletzt / Überfällig: labels = 'infra-change' AND status not in (Done, Closed, 'Nicht betroffen') AND duedate < now()
• 3. Kritische Blocker & Triage offen: labels = 'infra-change' AND (status = Blocked OR Priority = Highest OR labels = 'triage-unklar')
▪ Zentrales Steuerungs-Dashboard
• Gadget 1: Zweidimensionale Filterstatistik (Status vs. Risikoklasse / Zielprojekt).
• Gadget 2: Rückmeldequote in % (Bestätigt / Nicht betroffen vs. Offen / Triage).
• Gadget 3: Frühwarn-Liste aller Tickets mit ablaufender Frist (< 3 Tage) sowie Produkte im Sammelprojekt (no-product-jira).
▪ Jira Automation (Reminder & Eskalation)
• Regel 1 (T-3 Tage vor Due Date): Automatischer Kommentar & Mail-Ping an Assignee bei Status 'Open / In Triage'.
• Regel 2 (T+1 Tag nach Due Date / SLA-Breach): Setzt Label 'sla-breached', erhöht Priorität und informiert Infrastruktur-Owner + SO.
• Regel 3 (Blocker-Alert): Wird ein Child-Ticket auf 'Blocked' gesetzt, erfolgt sofortige Meldung im Master-Epic.

## Slide 8
7. Betriebs-/Runbook-Notiz, Pilotplan & Entscheidungsbedarfe
Operationalisierung, Berechtigungskonzept und nächste Schritte bis zum Go-Live
▪ Runbook: Betrieb & Berechtigungen
• Berechtigungen: Technischer Service-User benötigt 'Create Issues' und 'Link Issues' in INFRARCH sowie in angebundenen Produkt-Projekten.
• Leserechte: INFRARCH-Projekt ist für alle authentifiziertenPOs/SOs les- und kommentierbar, damit Teams ohne eigenes Jira problemlos arbeiten können.
• Fehlerhandling & Support: Schlägt die Anlage in einem Zielprojekt wegen fehlender Rechte/Pflichtfelder fehl, greift automatisch der Fallback nach INFRARCH.
▪ PoC-Verprobung & Timeline
• Meilenstein 1 (Tag 1-2): Bereitstellung Konzept-PPT, Intake-Excel, Templates und Python Bulk-Skript (erledigt).
• Meilenstein 2 (Tag 3-4): technischer PoC-Lauf im INFRARCH-Testbereich (Anlage Master-Epic + 3 repräsentative Child-Issues + Dashboard-Konfiguration).
• Meilenstein 3 (Tag 5): Abnahme-Walkthrough (30 Min.) mit Infrastrukturarchitektur und Freigabe für ersten produktiven Pilot-Change.
▪ Offene Punkte & Entscheidungsbedarfe
• Freigabe des technischen Service-Accounts (PAT) für das Projekt INFRARCH.
• Bestätigung der Custom-Field-IDs in der Ziel-Jira-Instanz (insb. KVKID-Feld und Epic-Link).
• Festlegung der verbindlichen Eskalationsstufen bei Nicht-Rückmeldung durch Produktteams in Fall B.